Møtereferat

**Dato og Tid:** 17. mars 2023 kl. 10:00

**Team:** Even Jørgensen, Jon Jahren, Martin Børte Liestøl, Ådne Kvåle, Sindre Nes

**Kunde:**Jan Dyre, Stian Onarheim

**Møteleder:** Even Jørgensen

**Referent:**Martin Børte Liestøl

**Neste møte:**31. mars 2023 kl. 10:00

**Gjennomgang av ukas fremgang**

På grunn av eksamen 23.03 har det vært minimalt med fremgang i prosjektet siden forrige fredag.

Vi er i en dokumentasjonssprint denne uka og neste uke der vi samler sammen og skriver dokumentasjon som skal leveres inn før 2. presentasjon.

**Arkitektur**

Teamet ser over oppdaterte arkitekturdiagrammer sammen med kunden. Vi forsikrer oss om at vår visjon samsvarer med kundens.

Kunden foreslår en arkitekturendring i form av å tilføye en dedikert CPU (Pi Zero) for å behandle trackingdata fra Qualisys systemet under innendørs testing.

**Input fra kunde**

Kunde understreker viktigheten av etterprøvbarhet i forbindelse med testene vi kommer til å utføre. Vi må tilrettelegge for dette også under utviklingen av testkandidater.