# Møtereferat

**Dato og Tid:** 28.04.2023

**Team:** Sindre Nes, Jon Jahren, Martin Børte Liestøl, Ådne Kvåle, Even Jørgensen

**Ekstern veileder: Jan Dyre**

**Agenda:**

* Gjennomgang av forrige møte

**Sindre:**

* Oversatt ros1 til ros2, sett på doxygen, implementering av OpenCV config i ros2

**Jon:**

* Satt opp docker server

**Martin:**

* Holder på med modeler, kompilere modeler til edge, laget kode for pid controller til dronen

**Even:**

* Jobbet med jetson inference, trent modell.

**Ådne:**

* Jobbet med drone, lager docker image for å kjøre tflite på tpu

**Abdul:**

* Ferdigstilt config4 / uakselerte configen som bruker OpenCV

**Veien videre**

* Ferdigstille configene, teste framerates. Og teste alle konfigurasjoner. Teste systemet som en helhet.

**Neste møte:** 03.05.2023