**Uke: 11**

**Hva har vi gjort denne uka?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Hva har blitt gjort?** | **Antall timer denne uka** |
| Even Jørgensen | * Møter * Dokumentasjon | 26.5t |
| Abdul Majeed Alizai | * Jobbet med dokumentasjon Opencv og Risiko analyse * Møter | 25t |
| Ådne Kvåle | * Møter * dokumentasjon | 23t |
| Martin Børte Liestøl | * Møter * dokumentasjon | 30t |
| Jon Jahren | * Møter * Dokumentasjon * Linux på jetson * Unisont image * SystemTap | 22.5t |
| Sindre Nes | * Møter * Dokumentasjon Ros2 og OpenCV til Rapport | 27.5t |

**Hva skal vi gjøre neste uke?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Hva skal bli gjort?** |
| Even Jørgensen | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |
| Abdul Majeed Alizai | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |
| Ådne Kvåle | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |
| Martin Børte Liestøl | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |
| Jon Jahren | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |
| Sindre Nes | Forberedelse til presentasjon og ferdigstille rapport |