**Uke:  15-16**

**Hva har vi gjort disse ukene?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Hva har blitt gjort?** | **Antall timer denne uka** |
| Even Jørgensen | * Yolov5 til jetosn nano * Jetson Inference * Møter | 88t |
| Abdul Majeed Alizai | * Config 4 og optimalisering av distanse * Møter | 43t |
| Ådne Kvåle | * Mavros * Pymavlink * TF lite på pi zero * Møter | 60t |
| Martin Børte Liestøl | * Dokumentasjon transfer learning * Pid * Tf lite optimalisering * Møter | 49,5t |
| Jon Jahren | * Docker på jetson nano m/ROS2 * Møter * Ferdigstilt webserver * Dockerserver | 60t |
| Sindre Nes | * Kjerne node ros2 * Mavros * Qualisys * Møter | 55t |

**Hva skal vi gjøre neste uke?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Hva skal bli gjort?** |
| Even Jørgensen | Jetson Inference og ferdigstille config 1 |
| Abdul Majeed Alizai | Ferdigstille config 4 |
| Ådne Kvåle | Ferdigstille config 3 |
| Martin Børte Liestøl | Jobbe med Pid og dokumentasjon |
| Jon Jahren | Bli ferdig med ros2 jetson nano og config 1 |
| Sindre Nes | Ferdigstille kjerne node og qualisys node |

Missforstålese forrige uke gjorde at oppfølgings dokument ikke ble sent. Samlet begge ukene i en.