**Uke:  17**

**Hva har vi gjort disse ukene?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Hva har blitt gjort?** | **Antall timer denne uka** |
| Even Jørgensen | * Yolov5 til jetosn nano * Møter | 49,5t |
| Abdul Majeed Alizai | * Config 4og debug på pi. Litt dokumentasjon. * Ta et steg tilbake på config4 pga FPS issues * Møter | 22t |
| Ådne Kvåle | * Kode autopilot program * Bygge drone * Møter | 37t |
| Martin Børte Liestøl | * transfer learning * Controller for demo drone * Møter | 41t |
| Jon Jahren | * Serveroppsett * Nettverksoppset * Docker * møter | 34t |
| Sindre Nes | * Qtm ros1 til ros2 * Test config4 * Dokumentasjon samt intro doxygen * Møter | 39t |

**Hva skal vi gjøre neste uke?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Hva skal bli gjort?** |
| Even Jørgensen | Ferdigstille oppsett og teste config1 |
| Abdul Majeed Alizai | Få til lettere config 4 med 2 og 3 ball |
| Ådne Kvåle | Bygge ferdig drone |
| Martin Børte Liestøl | Controller for dronedemo |
| Jon Jahren | Gjøre ferdig webside og fikse nettverkssystemet |
| Sindre Nes | Lage drone posisjon og teste mot qualisys. |