**Uke: 19**

**Hva har vi gjort disse ukene?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Hva har blitt gjort?** | **Antall timer denne uka** |
| Even Jørgensen | - Dokumentasjon a målekriterier (kapttiel measurements)  - Dokumentasjon oppsett jetson nano og yolo deepstream  - Gjennomgang av dokumentasjon og retting med Jon og Abdul | 41t |
| Abdul Majeed Alizai | - Jobbet med nettsiden  - Rettskiving rapport  - Jobbe med Intro, process og method, config4 doc rapport | 64t |
| Ådne Kvåle | - Arbeid med å samle ROS2-pakker i Docker-image  - Arbeid med drone  - Feilsøking Qualisys  - Dokumentasjon | 49t |
| Martin Børte Liestøl | - Dokumentasjon  - Feilsøking qualisys  - Demorig til Expo | 57t |
| Jon Jahren | - Jenkins + ROS2  - Rapportskriving | 51t |
| Sindre Nes | - Evaluerings algoritme (inkludert ferdigstillelse) for config4 + rapport  - Benchmarke configer  - Doxygen av config4 og pi\_core | 40t |

**Hva skal vi gjøre neste uke?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Hva skal bli gjort?** |
| Even Jørgensen | Dokumentasjon, presentasjon + expo |
| Abdul Majeed Alizai | Dokumentasjon, presentasjon + expo |
| Ådne Kvåle | Dokumentasjon, presentasjon + expo |
| Martin Børte Liestøl | Dokumentasjon, presentasjon + expo |
| Jon Jahren | Dokumentasjon, presentasjon + expo |
| Sindre Nes | Dokumentasjon, presentasjon + expo |