**Uke:  7**

**Hva har vi gjort denne uka?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Hva har blitt gjort?** | **Antall timer denne uka** |
| Even Jørgensen | * Teste Coral TPU med Raspberry Pi 4 * Research YOLO * Møter | 18 |
| Abdul Majeed Alizai | * Fullført tilbakemeldings referat * Møter * Sykdom | 17 |
| Ådne Kvåle | * Innsyn I Tensorflow Lite og OpenCV * Møter | 30 |
| Martin Børte Liestøl | * Teste Coral TPU med Raspberry Pi 4 * Møter | 23 |
| Jon Jahren | * Sette opp Linux image * Teste Raspberry Pi Camera 3 på Ubuntu * Møter | 22 |
| Sindre Nes | * Teste Raspberry Pi Camera 3 på Ubuntu * Møter | 25 |

**Hva skal vi gjøre neste uke?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Hva skal bli gjort?** |
| Even Jørgensen | Research og sette opp YOLO |
| Abdul Majeed Alizai | Lære seg Python |
| Ådne Kvåle | Jobbe med Raspberry Pi Nano og Camera v2 |
| Martin Børte Liestøl | Sette seg inn I Tensorflow |
| Jon Jahren | Se på docker til Raspberry Pi OS |
| Sindre Nes | Se på OpenCV og YOLO |